DUOC UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

METODOLOGÍA DECLARADA Y JUSTIFICADA

| Asignatura | Capstone (PTY4614) |
| --- | --- |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Antonio Varas |
| Docente guía | Rocío Contreras Águila |
| Integrantes | Lorenzo Teixido · Martín Labra · Gaspar Díaz |
| Proyecto | Estacionando |

# 1. Metodología declarada

La metodología seleccionada para Estacionando es Kanban adaptado al contexto académico. El trabajo se organiza en un tablero visual con flujo continuo, límites de trabajo en curso (WIP) y políticas explícitas para mover cada tarea entre columnas, sin iteraciones de duración fija. La elección responde a la naturaleza incremental del producto y a la necesidad de incorporar feedback docente, repriorizar funcionalidades en cualquier momento y demostrar avances funcionales de forma continua.

# 2. Justificación de la elección

Permite trabajar de manera incremental y entregar valor de forma continua, sin esperar el cierre de un ciclo fijo.

Facilita incorporar observaciones de la profesora repriorizando el backlog apenas se reciben.

Permite priorizar funcionalidades según valor, dependencia y esfuerzo.

Exige revisar lo entregado en cada tarjeta y no limitar la evaluación a documentación.

Mantiene trazabilidad mediante Product Backlog, tablero Kanban, Definition of Done y retrospectivas.

Los límites WIP evitan abrir demasiados frentes a la vez y el tablero diferencia con claridad lo implementado, lo que está en curso y lo pendiente.

# 3. Adaptación al contexto académico

Flujo continuo con cortes de revisión alineados a las fechas de entrega.

Priorización del backlog asumida por el equipo de acuerdo con la visión del producto y el feedback docente.

Responsable de flujo rotativo para vigilar el tablero, los límites WIP y los bloqueos.

Equipo de desarrollo compuesto por los integrantes del proyecto.

Revisión de entregas asociada a demos y revisiones docentes.

Retrospectiva después de cada hito relevante.

# 4. Roles

| Rol | Responsable | Función |
| --- | --- | --- |
| Responsable de priorización | Equipo Estacionando | Prioriza el backlog según valor y feedback. |
| Responsable de flujo | Rol rotativo | Vigila el tablero, límites WIP y bloqueos. |
| Equipo de desarrollo | Integrantes | Desarrollo, documentación, pruebas y demo. |
| Stakeholder | Docente / comisión | Evalúa y entrega feedback. |

# 5. Cadencias y artefactos

| Cadencias utilizadas | Artefactos metodológicos |
| --- | --- |
| Reunión de reposición Seguimiento breve / Daily Kanban Revisión de entregas (demo) Retrospectiva Refinamiento del backlog | Product Vision Product Backlog Tablero Kanban Políticas y límites WIP Definition of Done Retrospectivas Roadmap |

# 6. Flujo de trabajo

Priorizar ítems en la reunión de reposición.

Mover las tarjetas a Por hacer respetando los límites WIP.

Tomar tareas según capacidad disponible (sistema pull).

Desarrollar el ítem en la columna En curso.

Validar con la Definition of Done antes de mover a Hecho.

Preparar evidencia y demo.

Recibir feedback.

Realizar retrospectiva y ajustar backlog y políticas del tablero.

Conclusión metodológica: Kanban adaptado conecta planificación, ejecución, evidencia y mejora continua; el tablero hace visible el flujo real del trabajo y los artefactos solicitados se mantienen como soporte de trazabilidad.