DUOC UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

PRODUCT BACKLOG

| Asignatura | Capstone (PTY4614) |
| --- | --- |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Antonio Varas |
| Docente guía | Rocío Contreras Águila |
| Integrantes | Lorenzo Teixido · Martín Labra · Gaspar Díaz |
| Proyecto | Estacionando |

# 1. Definición y propósito

El Product Backlog reúne y prioriza las capacidades del producto y alimenta la columna de entrada del tablero Kanban. Los ítems se clasifican con prioridad Must, Should o Could; se dimensionan mediante Story Points como referencia de tamaño; y se marcan como Hecho, En curso o Pendiente según su estado. Un elemento solo se considera Hecho cuando cumple la Definition of Done.

# 2. Product Backlog priorizado

| ID | Historia | Prioridad | SP | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Registro de usuario | Must | 5 | Hecho |
| PB-02 | Inicio/cierre de sesión | Must | 3 | Hecho |
| PB-03 | Perfil y vehículos | Must | 5 | Hecho |
| PB-04 | Explorar espacios en lista/mapa | Must | 8 | Hecho |
| PB-05 | Ver detalle de estacionamiento | Must | 5 | Hecho |
| PB-06 | Publicar espacio | Must | 8 | Hecho |
| PB-07 | Editar/gestionar espacios | Must | 5 | Hecho |
| PB-08 | Crear reserva | Must | 8 | Hecho |
| PB-09 | Ver reservas | Must | 5 | Hecho |
| PB-10 | Cancelar reserva | Should | 5 | Hecho |
| PB-11 | Check-in/check-out | Should | 5 | En curso |
| PB-12 | Evitar solapamiento de horarios | Must | 8 | En curso |
| PB-13 | Mapa georreferenciado | Must | 5 | Hecho |
| PB-14 | Confirmar ubicación al publicar | Must | 5 | Hecho |
| PB-15 | Precio sugerido | Should | 8 | En curso |
| PB-16 | Ruteo/recomendación | Should | 8 | En curso |
| PB-17 | Dashboard administrador | Should | 8 | Hecho |
| PB-18 | Gestión admin avanzada | Should | 8 | En curso |
| PB-19 | Incidencias | Should | 8 | En curso |
| PB-20 | Reseñas | Could | 5 | En curso |
| PB-21 | KYC real | Should | 13 | Pendiente/parcial |
| PB-22 | Pagos reales | Must futuro | 13 | Pendiente |
| PB-23 | Notificaciones | Should | 8 | Pendiente |
| PB-24 | Pruebas automáticas | Must | 8 | Pendiente |
| PB-25 | Seguridad/RLS | Must | 5 | En curso |
| PB-26 | PWA/móvil | Could | 13 | Pendiente |
| PB-27 | Observabilidad | Could | 8 | Pendiente |
| PB-28 | Estados UX consistentes | Should | 5 | En curso |

# 3. Prioridad para próximos ciclos de entrega

Cerrar publicación, disponibilidad y reserva.

Asegurar persistencia y permisos.

Integrar pricing y ruteo.

Completar administración e incidencias.

Integrar pagos y KYC.

Agregar notificaciones, observabilidad y experiencia móvil.