DUOC UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

SPRINT BACKLOG SOLICITADO — BACKLOG DE TRABAJO KANBAN

| Asignatura | Capstone (PTY4614) |
| --- | --- |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Antonio Varas |
| Docente guía | Rocío Contreras Águila |
| Integrantes | Lorenzo Teixido · Martín Labra · Gaspar Díaz |
| Proyecto | Estacionando |

# 1. Nota de adecuación metodológica

Importante: la metodología declarada del proyecto es Kanban, por lo que no se trabaja con sprints de duración fija. Para responder al artefacto “Sprint Backlog” solicitado por la docente, este documento presenta el backlog de trabajo del corte de entrega actual, utilizando el tablero Kanban como mecanismo de ejecución y seguimiento.

# 2. Gestión del trabajo

El trabajo se gestiona en el tablero Kanban del proyecto, con flujo continuo y sin iteraciones de duración fija. Las tarjetas se agrupan por épica y se vinculan al ítem del Product Backlog al que aportan. A la fecha del informe el tablero registra 33 tarjetas: 1 en Hecho y 32 pendientes. Cada tarjeta avanza solo cuando existe capacidad disponible según el límite WIP y se cierra únicamente al cumplir la Definition of Done.

# 3. Backlog de trabajo del corte de entrega

| ID | Tarjeta del tablero | Épica / ítem PB | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| KB-01 | Páginas de Términos y Privacidad | Legal | Hecho |
| KB-02 | Elegir proveedor (Webpay Plus/Transbank) + setup de cuenta sandbox | Pagos (PB-22) | Pendiente |
| KB-03 | Integración checkout: crear Payment en PENDING, redirigir | Pagos (PB-22) | Pendiente |
| KB-04 | Route Handler de retorno/webhook que confirma el pago | Pagos (PB-22) | Pendiente |
| KB-05 | Manejo de pago fallido / expirado | Pagos (PB-22) | Pendiente |
| KB-06 | Reembolso automático (política 90/10) contra API de reembolsos | Pagos (PB-22) | Pendiente |
| KB-07 | Pruebas end-to-end contra el sandbox del proveedor | Pagos (PB-22) | Pendiente |
| KB-08 | Decidir regla de negocio: verificación exigida solo al host | KYC (PB-21) | Pendiente |
| KB-09 | Elegir proveedor (Didit / Truora / Metamap) + cuenta de prueba | KYC (PB-21) | Pendiente |
| KB-10 | Flujo: botón “Verificar identidad” redirige/embebe widget del proveedor | KYC (PB-21) | Pendiente |
| KB-11 | Route Handler que recibe el webhook y actualiza identity_verifications.status | KYC (PB-21) | Pendiente |
| KB-12 | Gate en createParkingSpotAction/setSpotPublishedAction para hosts no verificados | KYC (PB-21) | Pendiente |
| KB-13 | UI: badge “Anfitrión verificado” en perfil y tarjetas | KYC (PB-21) | Pendiente |
| KB-14 | Admin: columna de estado de verificación en tabla de usuarios | KYC (PB-21) | Pendiente |
| KB-15 | createReviewAction: 1 reseña por reserva/autor, rating 1-5, comentario opcional | Reseñas (PB-20) | Pendiente |
| KB-16 | Regla: solo permitir reseñar reservas cuyo endTime ya pasó | Reseñas (PB-20) | Pendiente |
| KB-17 | Botón “Calificar” en historial de reservas (ambas direcciones) | Reseñas (PB-20) | Pendiente |
| KB-18 | Query de rating promedio por usuario + mostrarlo en perfil y tarjetas de espacio | Reseñas (PB-20) | Pendiente |
| KB-19 | Admin: eliminar una reseña abusiva desde el panel | Reseñas / Admin (PB-18) | Pendiente |
| KB-20 | Elegir y configurar proveedor de email (Resend recomendado) | Notificaciones (PB-23) | Pendiente |
| KB-21 | Plantillas de email: reserva confirmada (x2), reserva cancelada, recordatorio | Notificaciones (PB-23) | Pendiente |
| KB-22 | Crear filas en tabla notifications desde las Server Actions existentes + disparar el email | Notificaciones (PB-23) | Pendiente |
| KB-23 | UI: campanita de notificaciones con no leídas | Notificaciones (PB-23) | Pendiente |
| KB-24 | Cron de recordatorio (Vercel Cron + route handler) | Notificaciones (PB-23) | Pendiente |
| KB-25 | Modelo de token de reseteo (mismo patrón que sesiones) + migración | Cuentas / Seguridad (PB-25) | Pendiente |
| KB-26 | Flujo completo: “Olvidé mi contraseña” → email con link → nueva contraseña → invalidar sesiones | Cuentas / Seguridad (PB-25) | Pendiente |
| KB-27 | Rate limiting básico en login/registro | Cuentas / Seguridad (PB-25) | Pendiente |
| KB-28 | manifest.json + iconos + splash screen | PWA (PB-26) | Pendiente |
| KB-29 | Service worker básico (shell offline) | PWA (PB-26) | Pendiente |
| KB-30 | Prompt de “Agregar a inicio” + ajustes de meta tags | PWA (PB-26) | Pendiente |
| KB-31 | Configurar Vitest/Jest para el lado Next.js | Calidad (PB-24) | Pendiente |
| KB-32 | Tests: validación de RUT, resta de intervalos de disponibilidad, condición de carrera de reservas | Calidad (PB-24) | Pendiente |
| KB-33 | GitHub Action simple: build en cada push | Calidad (PB-24) | Pendiente |

# 4. Criterios de cierre del ciclo de entrega

Cada tarjeta cumple la Definition of Done antes de pasar a Hecho.

Pagos y verificación de identidad probados en sandbox, sin presentarse como integraciones productivas.

Build correcto en GitHub Actions en cada push.

Tests de lógica crítica (RUT, disponibilidad y reservas) pasando.

Emails y notificaciones verificados sobre reservas reales del entorno de prueba.

Informe y presentación consistentes con el estado del tablero.