DUOC UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

RETROSPECTIVAS

| Asignatura | Capstone (PTY4614) |
| --- | --- |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Antonio Varas |
| Docente guía | Rocío Contreras Águila |
| Integrantes | Lorenzo Teixido · Martín Labra · Gaspar Díaz |
| Proyecto | Estacionando |

# 1. Propósito

La retrospectiva documenta aprendizajes del ciclo anterior y transforma observaciones en acciones concretas de mejora. En Estacionando, esta práctica permite convertir feedback docente en cambios metodológicos y técnicos verificables.

# 2. Qué funcionó bien

Aplicación con varios flujos navegables.

Identidad visual clara.

Demo del problema y la solución.

Código y documentación técnica disponibles.

# 3. Qué no funcionó bien

Metodología insuficientemente documentada.

Faltaban Product Vision, backlogs, DoD y retrospectiva.

BPMN con problemas de notación.

La presentación mezclaba visión futura con estado actual.

Faltaba trazabilidad directa.

# 4. Causas identificadas

Se priorizó UI y funcionalidad sobre la evidencia metodológica.

Los BPMN se construyeron primero como flujo lógico y no desde la semántica BPMN.

No existía una DoD formal.

La documentación estaba dispersa.

No existía una matriz única de avance.

# 5. Acciones de mejora

| Acción | Estado |
| --- | --- |
| Crear documentación metodológica | Hecho |
| Declarar Kanban adaptado | Hecho |
| Product Backlog y tablero Kanban | Hecho |
| Aplicar DoD | Hecho |
| Separar Hecho / En curso / Pendiente | Hecho |
| Corregir BPMN | Pendiente |
| Resolver auditoría docente | Pendiente del Excel |

# 6. Start / Stop / Continue

| Marco | Aplicación en Estacionando |
| --- | --- |
| Start | Trabajar con evidencias concretas, aplicar DoD, utilizar BPMN correcto y mantener trazabilidad. |
| Stop | Sobredeclarar funcionalidades, utilizar conectores BPMN ambiguos y mantener documentación dispersa. |
| Continue | Mantener identidad visual, demo funcional y refinamiento continuo a partir del feedback. |